ĐỒ ÁN MÔN HỌC: XÂY DỰNG WEBSITE FRONT-END

KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC & QUẢN TRỊ DỰ ÁN
DRX STORE - WEBSITE BÁN KEY GAME BẢN QUYỀN

Cam kết: Kế hoạch ghi cái gì phải làm đúng cái đó – Nhóm trưởng rà soát từng dòng code

# 1. THÔNG TIN DỰ ÁN & PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

| Họ và Tên | Vai Trò | Nhánh Git Phụ Trách |
| --- | --- | --- |
| Võ Bảo Lân | Nhóm Trưởng (Lead Developer) Quản lý Layout & CRUD | feature/baolan |
| Võ Thành Đạt | Thành Viên (Frontend Dev) Auth, Form Validation & Giỏ hàng | feature/thanhdat |
| Phí Văn Công | Thành Viên (Frontend Dev) Filter, Live Search & Scroll UI | feature/vancong |

# 2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC & TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

🔴 Nguyên tắc bắt buộc: Kế hoạch ghi cái gì phải làm đúng cái đó – Nhóm trưởng trực tiếp kiểm tra và rà soát từng dòng code trước khi bàn giao/merge.

🌿 Quy trình Git chuẩn: Không commit trực tiếp vào main. Mỗi thành viên lập trình trên nhánh riêng (feature), hoàn thành thì tạo Pull Request (PR) để nhóm trưởng duyệt.

📱 Responsive toàn diện: Giao diện hiển thị hoàn hảo trên Desktop (1200px+), Tablet (768px) và Mobile (375-480px).

# 3. BẢNG PHÂN CHIA 14 NHIỆM VỤ CHI TIẾT (TASK MATRIX)

| STT | Hạng Mục / Tính Năng | Phụ Trách | Tiêu Chuẩn Hoàn Thành (DoD) | Rà Soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bố cục Layout tổng thể & Header/Footer | Võ Bảo Lân | HTML5 ngữ nghĩa, CSS Grid/Flexbox, Hero Video tự phát mượt mà có nút âm thanh. | Đạt [x] |
| 2 | Chức năng Wishlist CRUD (Yêu thích) | Võ Bảo Lân | Nút thả tim ❤️ thêm/xóa game yêu thích, xem danh sách, lưu LocalStorage. | Chờ [ ] |
| 3 | Chức năng Admin Mini CRUD (Quản trị Game) | Võ Bảo Lân | Modal thêm game mới, sửa giá/thông tin, xóa game khỏi kho LocalStorage. | Chờ [ ] |
| 4 | Rà soát mã nguồn & Duyệt Pull Request | Võ Bảo Lân | Kiểm tra tính hợp lệ của code, test lỗi trên trình duyệt trước khi merge vào main. | Đang [ ] |
| 5 | Modal Đăng Ký & Đăng Nhập | Võ Thành Đạt | Modal pop-up đẹp mắt, chuyển tab mượt mà giữa Đăng nhập và Đăng ký. | Chờ [ ] |
| 6 | Form Validation (Xác thực biểu mẫu) | Võ Thành Đạt | Regex email chuẩn, mật khẩu >= 6 ký tự, mật khẩu nhập lại trùng khớp, báo lỗi đỏ tức thì. | Chờ [ ] |
| 7 | Nút Ẩn/Hiện Mật Khẩu (Toggle Password) | Võ Thành Đạt | Icon mắt 👁️ cho phép xem hoặc ẩn ký tự mật khẩu khi nhập form. | Chờ [ ] |
| 8 | Giỏ Hàng (Cart Drawer) & Voucher Code | Võ Thành Đạt | Thêm vào giỏ, tăng/giảm số lượng, xóa món, áp mã DRXVIP (-10%), lưu LocalStorage. | Chờ [ ] |
| 9 | Form Checkout Thanh Toán Nhận Key | Võ Thành Đạt | Xác thực Họ tên, SĐT Việt Nam (10 số), Email nhận mã key game, thông báo thành công. | Chờ [ ] |
| 10 | Bộ Lọc Thể Loại Game (Multi-Filter Tabs) | Phí Văn Công | Lọc nhanh danh sách game theo 6+ thể loại (Action, RPG, Souls-like, Indie, Co-op...). | Chờ [ ] |
| 11 | Tìm Kiếm Trực Tiếp (Live Search) | Phí Văn Công | Ô tìm kiếm lọc tức thì theo thời gian thực khi gõ phím, tự động xóa tìm kiếm. | Chờ [ ] |
| 12 | Dropdown Sắp Xếp Game (Multi-Sort) | Phí Văn Công | Sắp xếp giá tăng dần, giá giảm dần, bán chạy nhất, tên A-Z. | Chờ [ ] |
| 13 | Cuộn Mượt Mà & Nút Back-to-Top | Phí Văn Công | Smooth scroll có bù trừ Header, nút cuộn lên đầu trang tự hiện khi cuộn quá 400px. | Chờ [ ] |
| 14 | Đồng Hồ Đếm Ngược Flash Sale | Phí Văn Công | Countdown Timer thời gian thực (Giờ : Phút : Giây) cho khu vực Giảm giá sốc hôm nay. | Chờ [ ] |